PROPOSAL PENAWARAN

PEMBUATAN WEBSITE DESA

Kepada Yth.

Kepala Desa / Pemerintah Desa

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami dari Arrazy Inovasi mengajukan penawaran pembuatan website resmi desa yang dapat membantu pemerintah desa dalam menyediakan informasi publik, meningkatkan transparansi layanan, serta mempromosikan potensi desa secara digital.

1. LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, kehadiran website resmi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah desa. Website desa dapat berfungsi sebagai pusat informasi resmi yang mudah diakses warga, media transparansi pengelolaan desa, sarana publikasi kegiatan dan berita desa, serta platform promosi potensi lokal seperti UMKM, wisata, dan produk unggulan desa.

Saat ini, banyak informasi desa yang masih tersebar melalui grup chat atau disampaikan secara lisan, sehingga warga sering kali harus datang langsung ke kantor desa untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya website resmi, informasi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

2. TUJUAN PEMBUATAN WEBSITE DESA

Tujuan pembuatan website desa ini adalah:

• Menyediakan pusat informasi resmi desa yang mudah diakses warga

• Meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa

• Memudahkan warga dalam mengakses informasi layanan publik

• Mendokumentasikan kegiatan dan pembangunan desa secara digital

• Mempromosikan potensi desa, UMKM, dan wisata lokal

• Memperkuat citra profesional pemerintah desa di mata publik

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang akan kami kerjakan meliputi:

• Analisis kebutuhan dan konsultasi awal dengan pemerintah desa

• Pembuatan desain website yang responsive dan mobile-friendly

• Pengembangan halaman profil desa, visi misi, dan sejarah desa

• Pengembangan fitur berita dan kegiatan desa

• Pengembangan halaman layanan publik dan informasi warga

• Pengembangan galeri foto dan video kegiatan desa

• Pengembangan halaman kontak dan peta lokasi kantor desa

• Konfigurasi domain dan hosting website

• Input konten awal (profil desa, struktur organisasi, berita awal)

• Pelatihan admin desa dalam mengelola website

• Optimasi dasar SEO agar website mudah ditemukan di mesin pencari

• Instalasi sertifikat SSL untuk keamanan website

• Backup dan dokumentasi teknis website

4. FITUR WEBSITE DESA

Website desa yang kami tawarkan dilengkapi dengan fitur-fitur berikut:

A. Halaman Utama

• Tampilan modern dan profesional

• Slider informasi penting atau pengumuman

• Berita terbaru dan kegiatan desa

• Akses cepat ke layanan dan informasi penting

B. Profil Desa

• Sejarah desa

• Visi dan misi pemerintah desa

• Data geografis dan demografis

• Struktur organisasi pemerintah desa

• Profil kepala desa dan perangkat desa

C. Berita dan Kegiatan

• Publikasi berita dan kegiatan desa

• Agenda dan pengumuman penting

• Dokumentasi kegiatan pembangunan

D. Layanan Publik

• Informasi persyaratan surat-surat desa

• Prosedur layanan administrasi

• Kontak layanan pengaduan

E. Galeri

• Galeri foto kegiatan desa

• Galeri video dokumentasi

• Dokumentasi potensi desa

F. Informasi Publik

• Dokumen perencanaan desa

• Transparansi APBDes (opsional)

• Peraturan desa

G. Kontak

• Alamat dan nomor kontak kantor desa

• Peta lokasi kantor desa

• Formulir kontak atau pengaduan online

H. Panel Admin

• Dashboard admin yang mudah digunakan

• Fitur tambah, edit, dan hapus berita

• Manajemen galeri foto dan video

• Manajemen halaman statis

• Pengaturan profil desa

I. Fitur Teknis

• Desain responsive (nyaman di HP, tablet, dan komputer)

• Optimasi kecepatan loading website

• Sertifikat SSL untuk keamanan data

• Backup otomatis data website

• Optimasi SEO dasar

5. SPESIFIKASI TEKNIS

• Platform: Custom CMS atau WordPress (sesuai kebutuhan)

• Hosting: Cloud hosting dengan uptime 99.9%

• Domain: .desa.id atau .id (sesuai pilihan)

• Kapasitas hosting: 5-10 GB SSD storage

• Bandwidth: Unlimited

• SSL Certificate: Gratis (Let's Encrypt)

• Email: 5-10 akun email resmi desa

6. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Berikut adalah rincian estimasi biaya pembuatan website desa:

A. Biaya Pembuatan Website

• Desain website custom dan responsive

• Pengembangan fitur website sesuai kebutuhan

• Input konten awal (profil, struktur, berita)

• Integrasi domain dan hosting

• Instalasi SSL dan optimasi keamanan

• Testing dan quality assurance

B. Biaya Domain dan Hosting (Tahun Pertama)

• Domain .desa.id atau .id

• Hosting cloud dengan SSD storage

• SSL certificate

• Email hosting

C. Pelatihan dan Dokumentasi

• Pelatihan admin desa (2-3 jam)

• Panduan penggunaan website

• Dokumentasi teknis

D. Maintenance dan Support (Opsional)

• Maintenance bulanan (update, backup, monitoring)

• Support teknis via WhatsApp/email

• Perpanjangan domain dan hosting tahun berikutnya

Catatan: Rincian harga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran desa. Kami siap berdiskusi untuk menyesuaikan paket yang paling sesuai.

7. TIMELINE PENGERJAAN

Estimasi waktu pengerjaan website desa adalah sebagai berikut:

Minggu 1: Analisis kebutuhan dan persiapan

• Konsultasi kebutuhan dengan pemerintah desa

• Pengumpulan materi konten (profil, foto, data)

• Pembuatan struktur website

Minggu 2: Desain dan pengembangan

• Pembuatan desain website

• Pengembangan halaman dan fitur website

• Konfigurasi domain dan hosting

Minggu 3: Input konten dan testing

• Input konten awal website

• Testing fungsionalitas website

• Optimasi kecepatan dan keamanan

Minggu 4: Revisi dan launching

• Revisi berdasarkan feedback

• Pelatihan admin desa

• Launching website resmi

• Serah terima dan dokumentasi

Total waktu pengerjaan: 3-4 minggu sejak kesepakatan dan kelengkapan materi.

8. OUTPUT PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai, pemerintah desa akan menerima:

• Website desa yang sudah online dan siap digunakan

• Akses admin panel untuk mengelola website

• Domain dan hosting aktif (tahun pertama)

• Sertifikat SSL untuk keamanan website

• Email resmi desa (5-10 akun)

• Panduan penggunaan website untuk admin

• Dokumentasi teknis website

• Pelatihan admin desa

• Garansi revisi minor selama 1 bulan setelah launching

• Support teknis via WhatsApp/email

9. KEUNGGULAN ARRAZY INOVASI

• Berpengalaman dalam pembuatan website pemerintahan dan desa

• Desain website modern, profesional, dan mobile-friendly

• Admin panel yang mudah digunakan oleh perangkat desa

• Pelatihan admin hingga benar-benar bisa mengelola website

• Support teknis yang responsif

• Harga transparan dan dapat disesuaikan dengan anggaran

• Garansi kepuasan dan revisi

10. PENUTUP

Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mewujudkan website desa yang informatif, transparan, dan bermanfaat bagi warga.

Untuk informasi lebih lanjut atau diskusi kebutuhan, silakan menghubungi kami:

Arrazy Inovasi

Website: https://arrazyinovasi.com

Email: info@arrazyinovasi.com

WhatsApp: 0812-3456-7890

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Arrazy Inovasi

Tim Pengembangan Website